**FECHA: 31/08/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Llancahue | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Dar a conocer el proyecto ya que es un grupo nuevo y ver qué tipo de herramientas utilizaremos para poder realizar este trabajo |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Definición de:   * Arquitectura del sistema * Herramientas de desarrollo * Metodología que utilizar * Estimación planificación * Diagrama de procesos   Otro tema tratado fue la creación del repositorio en GitHub, para subir lo que se va a ir haciendo |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| -El primer acuerdo es recodar como utilizar las herramientas que tendremos a nuestra disposición  -El siguiente acuerdo, fue presentar a Juan Contreras a nuestra cliente ya que ella aun no lo conoce y a la vez programar nuestra primera reunión con nuestro cliente. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
| Presentación el proyecto | 07/09/2018 | Juan, Adolfo | Fecha acordada para presentar el proyecto al curso |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 07/09/2018**

**FECHA: 07/09/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Mancera | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Presentar el proyecto al curso y al profesor, mediante una exposición. |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Presentación del cliente, contexto del problema, requerimientos, casos de uso, modelo entidad relación para la base de datos, arquitectura, metodología y herramientas a utilizar, además de los diagramas de proceso BPMN. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Instalar las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| 1ra reunión con el cliente. | 10/09/2018 | Juan, Adolfo | Se converso de los conocimientos en otras herramientas similares que el usuario ya ha utilizado. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 10/09/2018**

**FECHA: 10/09/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Oficina Mediacoop | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Entrevistar a nuestra clienta, para obtener más información respecto al proyecto a desarrollar y a su experiencia con software similar. |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Nuestra clienta nos hablo acerca de su experiencia con un software similar, luego le presentamos un mockup para recibir su opinión al respecto, recibiendo una opinión positiva.  Posterior a eso le presentamos las funcionalidades que podría tener el software, y los contenidos de la base de datos. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Conversando con nuestra clienta, llegamos al acuerdo que tendremos 1 reunión mensual como mínimo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Firmar contrato con el cliente. | 26/09/2018 | Juan, Adolfo | Firmar contrato. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 26/09/2018**

**FECHA: 26/09/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Oficina Mediacoop | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Revisar los contratos con los clientes |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Revisar contratos y finalizar la etapa de especificación de requisitos. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Para la próxima clase, realizar el primer sprint del proyecto (Análisis, diseño e implementación) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Realizar 2da presentación | 03/10/2018 | Juan, Adolfo | Corregir todos los errores de la presentación pasada, añadiendo estimación y carta Gantt |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 03/10/2018**

**FECHA: 03/10/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Llancahue | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| 2da Presentación del proyecto |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Presentar proyecto a realizar corrigiendo errores de la primera versión, agregando estimación y carta Gantt. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Realizar otro proyecto a partir de 0, fijando reunión con el cliente para extraer información necesaria para tener otros requerimientos. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Reunión con cliente | 08/10/2018 | Juan, Adolfo | Entrevista con el cliente para conocer otros requerimientos. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 08/10/2018**

**FECHA: 08/10/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Oficina Mediacoop | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Especificación de Requisitos |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Se conversó con nuestra clienta acerca del feedback dado por los profesores en la 2da presentación, se necesita realizar un nuevo proyecto, por lo tanto, consultamos acerca de otros requerimientos que puedan tener como empresa. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Se llego al acuerdo de apoyar al proyecto Corfo al cual están postulando como Mediacoop, el cual consiste en realizar una encuesta de impacto de audiencia que tienen las 13 radios como cooperativa.  Esta encuesta se llevará a cabo por estudiantes de periodismo de la UACh.  Se pedirá feedback de los profesores para confirmar lo conversado. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Feedback Profesores | 10/10/2018 | Juan, Adolfo | ---- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 10/10/2018**

**FECHA: 10/10/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab Llancahue | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Recibir feedback de los profesores |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Se informo a los profesores acerca de lo acordado con el cliente, un nuevo proyecto relacionado al impacto de audiencia que tiene que realizar Mediacoop. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Se llego al acuerdo de no realizar un proyecto desde cero, añadiendo más funcionalidades al proyecto original. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Caso de uso Post Twitter | 12/10/2018 | Juan, Adolfo | ---- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 15/01/2019**

**FECHA: 10/10/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab Llancahue | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Cañoles | Cliente |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Acuerdo para mínimo producto viable |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Se converso con el cliente que es lo mas importante que necesitan ellos funcionando y realizamos un esquema de un mínimo producto viable |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Se llego a un acuerdo que se buscara la forma mas simple de realizar los post mas rápido es diferente redes |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Caso de uso Post Twitter | 1/02/2019 | Juan, Adolfo | ---- |
| Caso de uso post Facebook | 1/02/2019 | Juan, Adolfo |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 1/02/2018**