**FECHA: 31/08/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Llancahue | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Dar a conocer el proyecto ya que es un grupo nuevo y ver qué tipo de herramientas utilizaremos para poder realizar este trabajo |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Definición de:   * Arquitectura del sistema * Herramientas de desarrollo * Metodología que utilizar * Estimación planificación * Diagrama de procesos   Otro tema tratado fue la creación del repositorio en GitHub, para subir lo que se va a ir haciendo |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| -El primer acuerdo es recodar como utilizar las herramientas que tendremos a nuestra disposición  -El siguiente acuerdo, fue presentar a Juan Contreras a nuestra cliente ya que ella aun no lo conoce y a la vez programar nuestra primera reunión con nuestro cliente. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
|  |  |  |  |
| Presentación el proyecto | 07/09/2018 | Juan, Adolfo | Fecha acordada para presentar el proyecto al curso |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 07/09/2018**

**FECHA: 07/09/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Lab. Mancera | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Presentar el proyecto al curso y al profesor, mediante una exposición. |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Presentación del cliente, contexto del problema, requerimientos, casos de uso, modelo entidad relación para la base de datos, arquitectura, metodología y herramientas a utilizar, además de los diagramas de proceso BPMN. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Instalar las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| 1ra reunión con el cliente. | 10/09/2018 | Juan, Adolfo | Se converso de los conocimientos en otras herramientas similares que el usuario ya ha utilizado. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 10/09/2018**

**FECHA: 10/09/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Oficina Mediacoop | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Entrevistar a nuestra clienta, para obtener más información respecto al proyecto a desarrollar y a su experiencia con software similar. |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Nuestra clienta nos hablo acerca de su experiencia con un software similar, luego le presentamos un mockup para recibir su opinión al respecto, recibiendo una opinión positiva.  Posterior a eso le presentamos las funcionalidades que podría tener el software, y los contenidos de la base de datos. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Conversando con nuestra clienta, llegamos al acuerdo que tendremos 1 reunión mensual como mínimo. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| Firmar contrato con el cliente. | 26/09/2018 | Juan, Adolfo | Firmar contrato. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 26/09/2018**

**FECHA: 26/09/2018**

|  |  |
| --- | --- |
| Lugar de Reunión: Oficina Mediacoop | |
| Participantes | |
| **Nombre** | **Rol/Cargo** |
| Adolfo Cañoles | ----- |
| Juan Contreras | ----- |

|  |
| --- |
| Objetivos de la reunión |
| Revisar los contratos con los clientes |

|  |
| --- |
| Temas tratados |
| Revisar contratos y finalizar la etapa de especificación de requisitos. |

|  |
| --- |
| Acuerdos |
| Para la próxima clase, realizar el primer sprint del proyecto (Análisis, diseño e implementación) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Actividades | | | |
| **Actividad(es)** | **Fecha Comprometida** | **Responsable(s)** | **Observación** |
| 1er Sprint. | 03/10/2018 | Juan, Adolfo | Presentar primer sprint del proyecto |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Fecha de próxima reunión 03/10/2018**